|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  Ауырғазы районы муниципаль районының Нуғаҙаҡ ауыл советы ауыл биләмәhе  Хакимиәте  453499, Ауырғазы районы, Татар Нуғаҙҡ ауылы |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  Администрация сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район  453499, Аургазинский район, д.Татарский Нагадак, т. 2-  95-31 |

**БОЙОРОҠ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

5 март 2019 й. **№ 13** 5 марта 2019 г.

**О безаварийном пропуске весеннего половодья в 2019 году**

**на территории сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан от 28 февраля 2019 года № 78-р, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район в 2019 году:

1. По согласованию с заинтересованными организациями и учреждениями утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Нагадакский сельсовет согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Нагадакский сельсовет в 2019 году согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3. Противопаводковой комиссии сельского поселения:

организовать и обеспечить своевременное проведение первоочередных противопаводковых работ;

принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

установить постоянный контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений, накопителей жидких отходов, инженерных защитных сооружений и коммуникаций, дорог, мостов и других сооружений;

поддерживать постоянную оперативную связь с республиканской и районной противопаводковой комиссией, противопаводковыми комиссиями сельских поселений и организаций;

организовать работу по оперативному сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком при возникновении подтоплений или затоплений на территории поселения.

проверить состояние зданий школ, детских садов, сельских домов культуры, объектов торговли и фельдшерско-акушерских пунктов, организовать очистку их кровли от льда и снега;

подготовить места на возвышенных участках местности для вывода домашних животных и птиц в случае подтопления населенных пунктов;

откорректировать планы отселения жителей домов и населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления;

комиссионно, с привлечением специалистов сельскохозяйственных предприятий проверить состояние гидротехнических сооружений, их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением актов готовности;

совместно с заинтересованными организациями обеспечить своевременную очистку водопропускных труб и сооружений через дорожное полотно на подведомственной территории;

провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, вблизи озер, прудов и рек, обеспечить их своевременную защиту от смыва в водоемы.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения:

разработать планы мероприятий, направленные на устойчивую и безаварийную работу в паводковый период систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики, и в первую очередь, расположенных в водоохранных и затопляемых зонах;

создать аварийные бригады, провести подготовительные работы по безаварийному пропуску половодья 2019 года;

обратить особое внимание на состояние прудов и гидротехнических сооружений, проверить работоспособность донных водоспусков и водоотводов, иметь силы и средства для аварийного опорожнения водоемов, составить акты готовности прудов к безаварийному пропуску весеннего половодья;

завезти и иметь необходимые запасы продовольствия, кормов для скота и птицы, горюче-смазочных средств, подготовить плавательные средства;

проверить и подготовить складские помещения для хранения удобрений, ядохимикатов и горюче-смазочных материалов. Не допускать попадания удобрений, ядохимикатов и нефтепродуктов в талые воды;

принять меры по недопущению смыва в реки и водоемы отходов производства, мусора и навоза;

провести внутриведомственные проверки готовности объектов к пропуску весеннего половодья 2019 года с составлением актов;

по заявкам противопаводковой комиссии выделять транспортные средства, погрузочные и землеройные машины, спецтехнику и стройматериалы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать представителю Толбазинского районного узла связи принять меры по безаварийному функционированию линий связи и обеспечению устойчивой связью противопаводковых комиссий.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения Нагадакский сельсовет от 16.03.2018 года №14 «О безаварийном пропуске весеннего половодья в 2018 году на территории сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**-\*\*\*>**

Глава

сельского поселения Р.Н.Баязитов

Приложение№1

к распоряжению главы СП Нагадакский сельсовет

МР Аургазинский район РБ от 05.03.2019 г. №13

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Нагадакский**

**сельсовет муниципального района Аургазинский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество,  занимаемая должность | Телефон | |
| рабочий | Домашний/сотовый |
| Председатель комиссии: |  |  |
| Баязитов Рафис Назипович –глава СП | 2-95-31 | 2-95-10  89174451970 |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Хасанов Фильхат Галимьянович- специалист СП | 2-95-31 | 89173429629 |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Сайфуллин Рамил Шафигуллович –управляющий делами СП | 2-95-31 | 2-98-77  89874804224 |
| Члены комиссии: |  |  |
| Представитель Толбазинского РУС  по согласованию | 2-10-60  2-14-08 |  |
| Фомин Олег Алексеевич – слесарь Райгаза  по согласованию |  | 2-95-27  891740813014 |
| Арсланов Рустам Рафисович  – ветврач по согласованию |  | 89871348840 |
| Представитель Аургазинского РЭС  по согласованию | 2-13-15  2-19-69 |  |
| Федоров Василий Иванович – директор ООО КФХ «Салават» по согласованию | 2-95-12 | 2-95-58  89273490333  89875958277 |

управляющий делами Р.Ш. Сайфуллин

Приложение№2

к распоряжению главы СП Нагадакский сельсовет

МР Аургазинский район РБ от 05.03.2019 г. №13

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Проводимые мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | Образование распоряжением главы сельского поселения противопаводковой комиссии и утверждение плана мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к паводку и безаварийному пропуску половодья на территории СП Нагадакский сельсовет в 2019 году | до 20.03.19 | Глава СП  Баязитов Р.Н.,  депутаты и рук. учреждений по согласованию |
| 2 | Образовать паводковую комиссию, определить населенные пункты, объекты экономики которые могут быть затоплены талыми водами, распределить обязанности среди членов комиссии | до  20.03.19 | Депутаты и старосты по согласованию |
| 3 | Проверить состояние мостов, плотин прудов, колодцев водосборов, очистить от снега и льда | до 26.03.19 | Депутаты, старосты деревень по согласованию |
| 4 | Подготовить склады для хранения удобрений, ядохимикатов, ГСМ, провести их обваловку, исключающую попадания отравляющих веществ в талые воды. | до 26.03.19 | Руководители КФХ по согласованию |
| 5 | Подготовить места на возвышенных участках местности для вывода сельскохозяйственных животных и птиц в случае подтопления населенных пунктов. До начала половодья эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в зонах возможного затопления | до 01.04.18 | Арсланов Р.Р.,по согласованию Федоров В.И. по согласованию |
| 6 | Назначить ответственных лиц по контролю состоянием уровня воды в водоемах | с начала паводка - постоянно | Глава СП |
| 7 | Проверить состояние опор линий электропередач и линий связи, трансформаторных станций. Установить регулярный контроль за их состоянием. | до 01.04.19  с начала паводка - постоянно | Представитель Аургазинского РЭС  по согласованию Представитель Толбазинского РУС  по согласованию |
| 8 | Проверить состояние всех коммуникаций газоснабжения. Очистить ГРП, конденсаторы и ячейки с задвижками от снега и льда. | до 01.04.19  с начала паводка – постоянно | Фомин О.А. по согласованию |
| 9 | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий на территориях со сложной паводковой обстановкой. | до 01.04.19 | Глава СП  Баязитов Р.Н. |
| 10 | Подготовить дежурный автотранспорт, плав. средства к возможной эвакуации населения с затапливаемых улиц. | до 01.04.19  с начала паводка – постоянно | Депутаты и старосты деревень по согласованию |
| 11 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на берегах рек, озер, прудов. | до 01.04.19 | Специалист СП Хасанов Ф.Г., депутаты и старосты по согласованию |

управляющий делами Сайфуллин Р.Ш.